“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ўзбекистон Республикаси

Ёшлар сиёсати ва спорт вазири

_____________ А.И.Икрамов

“___” ___________ 2023 йил

Тошкент шахар, Юнусобод тумани 19-мавзесида спорт мактабининг енгил атлетика майдони ўрнида янги спорт комплексини қуриш ва фойдаланиш бўйича давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг концепцияси

I. Лойиҳанинг тавсифи

| Лойиҳа номи: | Тошкент шахар Юнусобод тумани, 19-мавзесида спорт мактаби ва “Vosiq International School” МЧЖ мактаби учун спорт комплексини (спорт зал, футбол майдони сунъий қопламали, югуриш йўлаги резина қопламали, спорт майдончалари) қуриш. |
| --- | --- |
| Тармоқ: | Спорт |
| Лойиҳа типи: | Спорт зал, футбол майдони, югуриш йўлаги, спорт макдончалари қуриш (ёрдамчи биноси билан). |
| Хусусий шерикнинг иш ҳажми | Лойиҳалаш, қуриш, молиялаштириш, фойдаланиш ва қайтариш |
| Давлат шериги: | Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлиги |
| Лойиҳа жойлашган жойи: | Тошкент шахар, Юнусобод тумани, 19-мавзе |

II. Дастлабки танлов натижалари

ДХШ лойиҳасининг дастлабки скрининг натижалари ҳақидаги батафсил маълумотни келтиринг ва тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 декабрдаги ПФ–5887-сонли Фармонида футболчиларни тайёрлаш ва ёшларни футболга жалб қилиш мақсадида республикада давлат-хусусий шериклик асосида футбол майдонларини барпо этиш ва мавжудларини реконструкция қилиш кўзда тутилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар махкамасининг 2019 йил 31 июлдаги 637-сонли қарорига кўра спорт мактаблари, умумтаълим мактабларида спорт объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ҳамда уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, спорт бўйича билимларини ошириш ҳақиа баён қилинган. Мазкур қарорларга асосан Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани 19-мавзесида жойлашган спорт мактабининг енгил атлетика майдони ўрнида янги спорт комплексини қуриш (спорт зал, футбол майдони сунъий қопламали, югуриш йўлаги резина қопламали, спорт макдончалари) ва фойдаланиш бўйича хусусий ташаббускор “Vosiq International School” МЧЖ томонидан тайёрланган давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг ташаббуси тақдим этилган. Лойиҳа ижтимоий-иқтисодий ва инфратузилмавий вазифани (Юнусобод тумани спорт мактаби шуғулланувчилари учун спорт комплексини барпо этиш ва шуғулланувчилар учун шарт-шароитлар яратишни таъминлаш) ҳал этишга қаратилган. Ташаббус қилинаётган лойиҳани амалга оширишга хусусий ташаббускорнинг лойиҳавий ресурслари мавжудлиги, жамият раҳбарининг спорт ҳамда хизматлар кўрсатиш соҳасида тажрибага эга эканлиги ва бугунги кунда мазкур лойиҳа долзарб ижтимоий масалаларда бири бўлганлиги сабабли лойиҳани амалга оширишга қарор қилинади.

III. ДХШ лойиҳасининг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари

|  | Қўшимча маълумотлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Лойиҳанинг ЛБҲ/ТИА/ТИҲК мавжудлиги: Ҳа Йўқ Агар “Ҳа” жавобини белгилаган бўлсангиз, тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг. Лойиҳа-баҳолаш ҳужжати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Лойиҳа қуйидагилардан бирига киритилган бўлса: Инвестиция дастури Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони ёки қарори Вазирлар Маҳкамаси қарори Бошқа Батафсил маълумотлар ҳамда тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этинг: Киритилмаган. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Хусусий шерикнинг лойиҳани амалга ошириш ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ олишга рухсат берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш учун зарурати борми? Ҳа Йўқ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Хусусий шерикнинг лойиҳа доирасида кўрсатадиган якуний хизматларини тасвирлаб беринг: Лойиҳа доирасида хусусий шерик: 1. Суний қопламали футбол майдони қуриш; 2. Енгил атлетика спорт тури учун Резина қопламали югуриш йўлакларини қуриш; 3. Янги спорт зал биносини қуриш (ёрдамчи биноси билан); 4. Спорт майдончасини қуриш (волейбол майдони, спорт анжомлари ва тренажёрлар майдони билан); 5. Сақлаш харажатларини доимий қоплаш. 6. Футбол майдонида Юнусобод тумани спорт мактабининг спортчилари, шуғулланувчилари учун текин фойдаланиш ва спорт мусобақаларини ўтказиш. 7. Ижтимоий кам таъминланган ҳамда ногиронлиги бор оилаларга текин фойдаланишни ташкил этиш. 8. Давлат-хусусий шериклик предмети бўлган объектни бузиш, сотиш, ҳадя қилиш, айирбошлаш, гаровга қўйиш ва ҳар қандай бегоналаштириш ҳолатлари тақиқланади. 9. Объект фаолиятини янада яхшилаш, спорт инфратузилмасини яхшилашга давлат шериги билан келишилган холда амалга оширилади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | а) Капитал қўйилмалар ва бошқа харажатлар 6 733,4 млн сўм |  |  |  |  | б) Эксплуатация харажатлари миқдори 3 216,1 млн сўм |  |  |  |  |  |  |  | в) Умумий харажатлар 9 949,5 млн сўм |  |  |
|  | г) ДХШнинг амал қилиш муддати: 30 йил Аниқ маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгиланг: < 3-10 11-20 21-30 >30 |  |  |  |  |  |  |  | д) Лойиҳани амалга ошириш муддати: 1 йил Аниқ маълумот бўлмаса, оралиқ муддатни белгиланг: <10 10-30 >30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | а). |  | Лойиҳанинг даромад манбасини кўрсатинг: Фойдаланганлик учун тўлов Эркин фойдаланиш учун тўлов (қўшимча хизматлар Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлиги билан келишилади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б). |  | Фойдаланганлик учун тўлов/ Эркин фойдаланиш учун тўлов (сўмда): Тўлиқ қувват натижасида хусусий мактабнинг йиллик жами даромади 71 622,0 млн. сўм Даромадлар тақсимотини кўрсатинг: Даромад манбаи спорт иншооти ёнида қуриладиган хусусий мактабдан тушадиган тушум ҳисобланади. Давлат мулкидан фойдаланганлик учун тўлов Қўшимча фойда тақсимоти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | в). |  | ДХШ лойиҳасининг ташаббускорини белгиланг: Давлат ташаббускори Хусусий ташаббускор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  | Хусусий ва давлат шериги ўртасидаги хатарларни тақсимлашда, таклиф қилинган ўзгаришларни белгиланг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хавф ёки хатарлар турлари |  |  |  | Давлат шериги |  | Умумий |  |  | Хусусий шерик |  |  | Хатар тақсимоти асоси |  |  | Изоҳ |
|  | Лойиҳага тегишли хавф-хатарлар |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Дизайн ва технологияларнинг эскириш хавфи |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Яширин нуқсон хавфи |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Ер сотиб олиш ва кўчириш билан боғлиқ бўлган хатарлар |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Молиявий хатарлар |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлмаган) |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Қурилиш билан боғлиқ бўлган хатар (аниқ бўлган) |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Ишга тушириш билан боғлиқ бўлган хатарлар |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Лойиҳа шартномаси тузилганидан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (давлат шериги тарафидан) |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лойиҳанинг суғуртасига оид хатарлар |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Солиқ билан боғлиқ хатарлар |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарифларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлган хатарлар |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лойиҳа шартномаси тузилганидан кейин лойиҳага киритиладиган ўзгаришлар (хусусий шерик тарафидан) |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Қонунчиликдаги ўзгаришларнинг лойиҳага салбий таъсири хатарлари |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицензия, рухсатномалар кечикиши ёки берилмаслиги хатарлари |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Хусусий шерикка келишилган тўловларнинг кечиктирилиши |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Сиёсий беқарорлик хатарлари |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таъмирлаш ва реконструкцияга оид хатарлар |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Мулк конфискацияси |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Операцион хатарлар |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Экологик/ижтимоий хатар (эксплуатация билан боғлиқ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Оператив фаолият билан боғлиқ бўлган хатарлар |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Талаб билан боғлиқ бўлган хатарлар |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Бошқа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ҳар бир босқич учун тахминий/ режалаштирилган санани кўрсатинг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сана |  |  |  |  |  |  | Сана |  |
|  | а) | ДХШ лойиҳасининг концепциясини тасдиқлаш |  |  |  |  |  | 2023 йил III чорак |  |  | д) | Музокаралар ва ДХШ тўғрисидаги битимни имзолаш |  |  | 2023 йил III чораклар |  |
|  | б) | Лойиҳа олди ҳужжатларни ишлаб чиқиш (масалан: тендер ҳужжатлари) |  |  |  |  |  | 2023 йил III чорак |  |  | е) | Махсус лойиҳа компаниясини ташкил этиш. (Special Purpose Vehicle, SPV) |  |  | Заруратга кўра |  |
|  | в) | Дастлабки малакани аниқлаш (агар қўллаш мумкин бўлса, малакани аниқлаш талабномаси асосида – Request for Qualification, RFQ) |  |  |  |  |  | 2023 йил III чорак |  |  | ё) | Молиявий якунлаш |  |  | Битим имзолангандан сўнг |  |
|  | г) | Ғолибни саралаш (Таклифларни топшириш талабномаси – Request for Proposals, RFP) |  |  |  |  |  | 2023 йил III-IV чораклар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Жорий ҳолатда аҳолидан ва/ёки давлат бюджетидан мазкур хизматга ажратиладиган ялпи маблағ: бюджет маблағи кўзда тутилмаган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Ушбу лойиҳа давлат тарафидан амалга оширилганда, бюджетдан ажратилиши кутилган тахминий маблағ (бунга капитал харажатлари ва бошқарув харажатлари киради) Давлат бюджети маблағларидан 9 949,5 млн сўм ажратилган бўлар эди. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Агар ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида етказиб бериладиган товарлар (кўрсатиладиган ишлар/хизматлар) нархи давлат бюджетида белгиланган харажатлар сметасидан ошиб кетса, лойиҳани ДХШ механизми асосида амалга оширишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаб беринг: бюджет маблағи кўзда тутилмаган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Ташаббус кўрсатилган лойиҳа иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларни/муаммоларни ҳал этишга қаратилганми? Ҳа Йўқ Агар “Ҳа” жавобини белгилаган бўлсангиз, фикрингизни батафсил асослаб беринг: Ҳозирги кунда фойдаланилмай турган давлат объекти ўрнида хусусий шерик маблағлари ҳисобидан замонавий кўринишда спорт комплексини барпо этиш ва ёшларни спортга жалб қилиш мақсадида республикада давлат-хусусий шерикчилик асосида спорт иншоотларини барпо қилиш. Тошкент шаҳар Юнусобод туманида оммавий спорт турлари ҳисобланувчи спорт турлари ривожлантириш мақсадида қўшимча иш ўринлари яратиш, аҳолининг барча қатламлари орасида оммавий спорт турини кенг тарғиб қилиш ва шуғулланишлари учун етарлича шароит яратиш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида илғор бошқарув тажрибасини жорий этиш назарда тутилганми?: Ҳа Йўқ Агар “Ҳа” жавобини белгилаган бўлсангиз, фикрингизни батафсил асослаб беринг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Ташаббус кўрсатилган лойиҳа инновацион ёндашувни ўз ичига олганми ва тарафлар учун мақбул бўлган мутаносиб нафни таъминлаб бера оладими? Ҳа Йўқ Агар “Ҳа” жавобини белгилаган бўлсангиз, фикрингизни батафсил асослаб беринг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Ташаббус кўрсатилган лойиҳа доирасида автоматлаштирилган электрон ҳисоб-китоблар ва ҳисоботларни жорий этиш назарда тутилганми? Ҳа Йўқ Агар “Ҳа” жавобини белгилаган бўлсангиз, фикрингизни батафсил асослаб беринг: Лойиҳа доирасида барча ҳисоб-китоблар электрон автоматлаштирилган ҳолда юритилади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Лойиҳани амалга ошириш учун ер участкасига зарурат борми? Ҳа Йўқ Агар “Ҳа” жавобини белгилаган бўлсангиз, фикрингизни батафсил асослаб беринг: Юнусобод тумани 19-мавзесида спорт мактаби ва “Vosiq International School” МЧЖ мактаби фойдаланиши учун спорт комплексини (спорт зал, футбол майдони сунъий қопламали, югуриш йўлаги резина қопламали, спорт макдончалари) қуриш учун 7749 кв. метр ер участкаси хусусий шерикка ажратилади, Шундан 141 кв. метр майдонига эга бўлган бино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | а) | Лойиҳани амалга ошириш натижасида ижтимоий муаммолар келиб чиқиш эҳтимоли мавжудми? Ҳа Йўқ Агар “Ҳа” жавобини белгилаган бўлсангиз, фикрингизни батафсил асослаб беринг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) | Лойиҳани амалга ошириш натижасида экологик муаммолар вужудга келиш эҳтимоли мавжудми? Ҳа Йўқ Агар “Ҳа” жавобини белгилаган бўлсангиз, фикрингизни батафсил асослаб беринг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Давлат шериги томонидан (ДХШ лойиҳаси доирасидан ташқари) амалга оширилиши зарур бўлган қўшимча иш ҳажмларини кўрсатинг: Сув таъминоти объектларини қуриш Газ таъминоти объектларини қуриш Электр таъминоти қурилмаларига улаш кириш йўллари Транспорт боғланиши Бошқа Мазкур лойиҳа бўйича инфратузилмаларни яратиш ишлари, хусусан, сув таъминоти, газ таъминоти объектларини қуриш, электр таъминоти қурилмаларига улаш, кириш йўлларини қуриш, транспорт боғланишини таъминлаш хусусий шерик томонидан амалга оширилади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Манфаатдор томонларни санаб ўтинг: Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлиги ва тумани спорт мактаби, хусусий ташаббускор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Давлат шериги томонидан лойиҳани амалга ошириш учун масъул этиб тайинланган шахс ҳақидаги маълумотларни тақдим этинг. Агарда имкони бўлса, лойиҳани амалга ошириш гуруҳи ҳамда ДХШ лойиҳаси менежери, гуруҳ аъзоларининг лавозими ва мажбуриятлари ҳақидаги маълумотларни ҳам тақдим этинг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масъул этиб тайинланган шахс |  |  | Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлиги Маркетинг, аутсорсинг ва ДХШни ривожлантириш бўлими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лавозими: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тел.: |  |  | (71) 239-24-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрон почта манзили: |  |  | invest@minsport.uz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| “Киритилди” “Vosiq International School” МЧЖ раҳбари ____________ Д.В.Халилова |  | “Келишилди” Тошкент шаҳар ёшлар сиёсати ва спорт бошқармаси бошлиғи _________ А. Вакилов |
| --- | --- | --- |
| “Келишилди” Юнусобод тумани 2-сонли спорт мактаби директори ___________ Р.Пулатов |  |  |